REPORTE DE ERRORES

Sistema: BuggyCars
Módulo: Perfil de Usuario (Id2 – Actualizar perfil)
Fecha: 15/11/2025
Responsable: Armando Sierra González

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo describir los errores encontrados durante la ejecución de las pruebas funcionales relacionadas con el requerimiento Id2 – Actualizar perfil de usuario del sistema BuggyCars.

El requerimiento establece que, como usuario del sitio BuggyCars, se desea contar con una opción para actualizar el perfil de usuario, a fin de poder cambiar los datos personales. Además, se definen criterios de aceptación específicos:

- La página debe permitir actualizar como mínimo los siguientes datos: Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono y Hobby.

- Para poder cambiar los datos personales, la página debe exigir una contraseña con:

  - Mínimo 10 caracteres.

  - Al menos una letra mayúscula.

  - Al menos un número.

  - Al menos un carácter especial.

- Los campos Nombre y Apellido son obligatorios y no pueden estar vacíos.

Durante las pruebas se ejecutaron casos de prueba diseñados para validar estos criterios de aceptación. A continuación se detallan los defectos (bugs) encontrados, con su respectiva información para facilitar su análisis, corrección y seguimiento.

2. Resumen de errores encontrados

- BUG-001: El sistema permite guardar el perfil cuando el campo Nombre está vacío (o solo con espacios).

- BUG-002: El sistema permite guardar el perfil cuando el campo Apellido está vacío (o solo con espacios).

- BUG-003: El mensaje de error al rechazar una contraseña inválida es genérico y no explica claramente todas las reglas de complejidad requeridas.

3. Detalle de errores

3.1. BUG-001 – El sistema permite guardar el perfil sin el campo Nombre

ID del Error: BUG-001
Título: El sistema permite guardar el perfil cuando el campo Nombre está vacío
Requerimiento relacionado: Id2 – Actualizar perfil de usuario
Caso de prueba asociado: CP02 – Validar que el campo Nombre es obligatorio

3.1.1. Descripción

Al intentar guardar el perfil de usuario dejando el campo Nombre vacío (o ingresando únicamente espacios en blanco), el sistema permite guardar los cambios sin mostrar un mensaje de error que indique que el campo es obligatorio.
Esto contradice el criterio de aceptación que establece que el campo Nombre es obligatorio y no puede estar vacío.

3.1.2. Pasos para reproducir

- Iniciar sesión en BuggyCars con un usuario válido.

- Acceder a la opción “Profile” o “Perfil de usuario”.

- Borrar el valor del campo Nombre o ingresar únicamente espacios en blanco.

- Completar los campos Apellido, Dirección, Teléfono y Hobby con datos válidos.

- Hacer clic en el botón “Save” o “Guardar”.

3.1.3. Datos de prueba

- Nombre: (vacío) o " " (solo espacios).

- Apellido: Sierra.

- Dirección: Zona 1, Ciudad de Guatemala.

- Teléfono: 55554444.

- Hobby: Leer y jugar videojuegos.

3.1.4. Resultado esperado

El sistema no debe permitir guardar el perfil si el campo Nombre está vacío o contiene únicamente espacios.
Debe mostrarse un mensaje de error claro, por ejemplo:

“El campo Nombre es obligatorio y no puede estar vacío”.

3.1.5. Resultado obtenido

El sistema permite guardar el perfil aun cuando el campo Nombre está vacío o contiene solo espacios en blanco.
No se muestra ningún mensaje de error específico indicando que el campo Nombre es obligatorio.
El registro queda guardado con un valor de Nombre inválido (en la práctica, como si fuera “en blanco”).

3.1.6. Entorno de pruebas

- Sistema: BuggyCars.

- Módulo: Perfil de usuario.

- Navegador: Brave.

- Sistema operativo: Windows11.

- URL: https://buggy.justtestit.org/

3.1.7. Severidad

Severidad: Alta
Justificación: El requerimiento indica explícitamente que el campo Nombre es obligatorio. Al no validarse correctamente, se permite almacenar datos inconsistentes o incompletos del usuario.

3.1.8. Prioridad

Prioridad: Alta
Justificación: Debe corregirse antes de liberar la funcionalidad a producción, ya que afecta la integridad de los datos de los usuarios.

3.1.9. Evidencia

- Captura de pantalla de la pantalla de perfil donde el campo Nombre aparece vacío y el sistema muestra mensaje de “Profile saved” o similar.

- (Opcional) Video corto mostrando los pasos y el resultado.

3.2. BUG-002 – El sistema permite guardar el perfil sin el campo Apellido

ID del Error: BUG-002
Título: El sistema permite guardar el perfil cuando el campo Apellido está vacío
Requerimiento relacionado: Id2 – Actualizar perfil de usuario
Caso de prueba asociado: CP03 – Validar que el campo Apellido es obligatorio

3.2.1. Descripción

Al intentar guardar el perfil de usuario dejando el campo Apellido vacío (o ingresando únicamente espacios en blanco), el sistema permite guardar los cambios sin mostrar un mensaje de error que indique que el campo es obligatorio.
Esto contradice el criterio de aceptación que establece que el campo Apellido es obligatorio y no puede estar vacío.

3.2.2. Pasos para reproducir

- Iniciar sesión en BuggyCars con un usuario válido.

- Acceder a la opción “Profile” o “Perfil de usuario”.

- Completar el campo Nombre con un valor válido (por ejemplo “Armando”).

- Borrar el valor del campo Apellido o ingresar únicamente espacios en blanco.

- Completar los campos Dirección, Teléfono y Hobby con datos válidos.

- Hacer clic en el botón “Save” o “Guardar”.

3.2.3. Datos de prueba

- Nombre: Armando.

- Apellido: (vacío) o " " (solo espacios).

- Dirección: Zona 1, Ciudad de Guatemala.

- Teléfono: 55554444.

- Hobby: Leer y jugar videojuegos.

3.2.4. Resultado esperado

El sistema no debe permitir guardar el perfil si el campo Apellido está vacío o contiene únicamente espacios.
Debe mostrarse un mensaje de error claro, por ejemplo:

“El campo Apellido es obligatorio y no puede estar vacío”.

3.2.5. Resultado obtenido

El sistema permite guardar el perfil aun cuando el campo Apellido está vacío o contiene solo espacios en blanco.
No se muestra ningún mensaje de error específico indicando que el campo Apellido es obligatorio.
El registro queda guardado con un valor de Apellido inválido.

3.2.6. Entorno de pruebas

- Sistema: BuggyCars.

- Módulo: Perfil de usuario.

- Navegador: Brave

- Sistema operativo: Windows 11.

- URL:https://buggy.justtestit.org/ .

3.2.7. Severidad

Severidad: Alta
Justificación: Igual que en BUG-001, se viola un criterio de aceptación esencial, afectando la calidad de los datos maestros del usuario.

3.2.8. Prioridad

Prioridad: Alta
Justificación: El defectos debe corregirse con urgencia, ya que se trata de un campo obligatorio según los criterios del requerimiento.

3.2.9. Evidencia

- Captura de pantalla de la pantalla de perfil donde el campo Apellido aparece vacío y el sistema muestra mensaje de guardado exitoso.

- (Opcional) Video corto mostrando paso a paso la reproducción del error.

3.3. BUG-003 – Mensaje de error genérico al rechazar contraseña inválida

ID del Error: BUG-003
Título: Mensaje de error genérico al validar contraseña que no cumple la longitud y complejidad mínima
Requerimiento relacionado: Id2 – Actualizar perfil de usuario (Reglas de contraseña)
Caso de prueba asociado: CP04 – Rechazar password que no cumple longitud y complejidad

3.3.1. Descripción

Cuando el usuario intenta cambiar su contraseña ingresando una contraseña que no cumple con las reglas mínimas de longitud y complejidad, el sistema rechaza el cambio, pero muestra un mensaje de error genérico, que no informa claramente cuáles son las condiciones que deben cumplirse.

Según los criterios de aceptación, la contraseña debe:

- Tener mínimo 10 caracteres.

- Incluir al menos una letra mayúscula.

- Incluir al menos un número.

- Incluir al menos un carácter especial.

El usuario no recibe un mensaje que detalle estas reglas, por lo que no sabe exactamente qué debe corregir.

3.3.2. Pasos para reproducir

- Iniciar sesión en BuggyCars con un usuario válido.

- Acceder a la opción “Profile” o sección de cambio de contraseña.

- Ingresar la contraseña actual en el campo Current Password.

- Ingresar una nueva contraseña que no cumpla con las reglas, por ejemplo menos de 10 caracteres y sin carácter especial.

- Ingresar la misma contraseña en el campo Confirm Password.

- Hacer clic en el botón “Change Password” o “Save”.

3.3.3. Datos de prueba

- Contraseña actual: válida (la que tenga el usuario).

- Nueva contraseña: abc123

  - Menos de 10 caracteres.

  - No contiene mayúsculas.

  - No contiene caracteres especiales.

- Confirmación: abc123.

3.3.4. Resultado esperado

El sistema debe:

- Rechazar el cambio de contraseña.

- Mostrar un mensaje de error claro y completo, por ejemplo:

“La contraseña debe tener al menos 10 caracteres, incluir una letra mayúscula, un número y un carácter especial.”

De esta forma el usuario sabe exactamente qué condición está incumpliendo.

3.3.5. Resultado obtenido

El sistema rechaza el cambio de contraseña, pero el mensaje mostrado es genérico o poco descriptivo (por ejemplo, “Invalid password”, “Error al cambiar contraseña” o similar).
El mensaje no detalla claramente las reglas mínimas de longitud y complejidad, por lo que el usuario no sabe exactamente qué debe corregir en su nueva contraseña.

3.3.6. Entorno de pruebas

- Sistema: BuggyCars.

- Módulo: Perfil de usuario / Cambio de contraseña.

- Navegador: Brave.

- Sistema operativo: Windows 11.

- URL: https://buggy.justtestit.org/.

3.3.7. Severidad

Severidad: Media
Justificación: La validación funcional existe (no se permite contraseña insegura), pero la experiencia de usuario se ve afectada al no indicar claramente qué reglas se incumplen. Puede provocar frustración y múltiples intentos fallidos.

3.3.8. Prioridad

Prioridad: Media
Justificación: No afecta directamente la integridad de datos, pero sí la usabilidad y comprensión del sistema. Se recomienda corregirlo para cumplir con los criterios de aceptación y mejorar la experiencia del usuario.

3.3.9. Evidencia

- Captura de pantalla del mensaje de error genérico mostrado al intentar cambiar la contraseña con abc123.

- (Opcional) Video del intento de cambio de contraseña y del mensaje mostrado por la aplicación.

4. Conclusiones

Durante la validación del requerimiento Id2 – Actualizar perfil de usuario en el sistema BuggyCars, se identificaron tres errores principales:

- El sistema permite guardar el perfil con el campo Nombre vacío (BUG-001).

- El sistema permite guardar el perfil con el campo Apellido vacío (BUG-002).

- El sistema muestra un mensaje de error genérico al rechazar contraseñas que no cumplen la complejidad requerida (BUG-003).

Los dos primeros errores afectan directamente el cumplimiento de los criterios de aceptación sobre campos obligatorios y la calidad de los datos almacenados. El tercer error, aunque no impide la correcta aplicación de las reglas de contraseña, dificulta que el usuario entienda qué debe corregir.

Se recomienda:

- Implementar validaciones estrictas en los campos Nombre y Apellido, considerando vacíos tanto los campos en blanco como aquellos que contienen únicamente espacios.

- Ajustar los mensajes de validación de contraseña para que describan explícitamente todas las reglas que se deben cumplir (longitud mínima, mayúscula, número y carácter especial).

- Re-ejecutar los casos de prueba CP02, CP03 y CP04 una vez aplicadas las correcciones, con el fin de verificar que los defectos han sido solucionados.